| | Universidad Nacional Mayor de San Marcos  Sección 1. Información General   | **Curso** | Gestión de configuración y mantenimiento | **Unidad Académica** | FISI | | --- | --- | --- | --- | | **Sprint** | 3 | **Semana** | 12 | | **Fecha** | 27/12/2021 – 31/12/2021 | **Lugar** | Virtual | | **Hora Inicio** | 9:00 | **Hora Fin** | 1:00 | |  |  |  |  | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sección 2. Participantes

| **Participantes** | **Rol** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Día 4** | **Día 5** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DD/MM** | **DD/MM** | **DD/MM** | **DD/MM** | **DD/MM** |
| Suarez Timoteo Jhoel |  | Si | Si | Si | Si | Si |
| Zelayaran Mozombite Reynaldo |  | Si | Si | Si | Si | Si |

Sección 3. Sprint Burndown

| **ID** | **HISTORIA USUARIO** | **RESPONSABLE** | **ESTADO** | **PUNTOS** | **DIA1** | **DIA 2** | **DIA 3** | **DIA 4** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HU010** | **Editar administrador** | **Johel Suárez** | **Listo** | **27.5** | **20** | **7.5** | **0** | **0** |
| **HU012** | **Editar datos de invitado** | **Reynaldo Zelayaran** | **Listo** | **10.5** | **0** | **8** | **2.5** | **0** |
| **HU014** | **Editar categorías** | **Johel Suárez** | **Listo** | **21** | **0** | **0** | **18** | **3** |
| **HU016** | **Editar eventos** | **Reynaldo Zelayaran** | **Listo** | **34** | **0** | **0** | **7.5** | **26.5** |
| **TOTAL** | | | | **93** | **20** | **15.5** | **28** | **29.5** |

Sección 4. Evidencias

· Documentar con fotos o videos las ceremonias y artefactos correspondientes a cada día del sprint mostrando fecha y hora.

· Indicar el nombre de la ceremonia por cada día.

Día 1:

<https://drive.google.com/file/d/1-FsCuNTYzDxq5rf17fc9PH7xkltjj9IJ/view?usp=sharing>

Día 2:

<https://drive.google.com/file/d/14UjqIn5kxT5VJWLqTM3n5eGzy5VLO5l7/view?usp=sharing>

Día 3:

<https://drive.google.com/file/d/1SIj5w1FcSQ3T99bRxYy5ZtAMEDnkXh-N/view?usp=sharing>

Día 4: